# GUIA DO PROJETO DE EXTENSÃO: INFOHUB FAMINAS

Disciplina: Engenharia de Software

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) — FAMINAS

Tema: Mapeamento de Processos, Engenharia de Requisitos e Prototipação de Serviços Acadêmicos

## 1. APRESENTAÇÃO E VISÃO GERAL

O sucesso de um software não depende exclusivamente da qualidade do código, mas da correta compreensão das dores do usuário e das regras de negócio do cliente. Falhas no levantamento e na especificação de requisitos representam a maior causa de retrabalho e cancelamento de projetos na indústria de tecnologia.

O InfoHub FAMINAS é uma atividade de extensão universitária em que vocês, estudantes de ADS, atuarão como Engenheiros de Software e Analistas de Requisitos em um cenário real dentro da faculdade.

### O Desafio

Cada equipe ficará responsável por um setor ou processo institucional específico. O trabalho consistirá em:

- Ir a campo para entrevistar outros estudantes, identificando suas dúvidas, dores e dificuldades informacionais.

- Entrevistar os gestores e responsáveis pelo setor designado para mapear fluxos oficiais, regulamentos e regras de negócio.

- Modelar formalmente os requisitos usando ferramentas ágeis (User Stories, Matriz de Regras de Negócio e cenários BDD).

- Construir um protótipo funcional de website informacional (utilizando apenas HTML5, CSS3 e JavaScript puro), validado pelo gestor do setor, servindo como canal de autoatendimento para toda a comunidade acadêmica.

## 2. COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS

| Dimensão | Habilidades Práticas Trabalhadas |
| --- | --- |
| Engenharia de Requisitos | Elicitação empírica (entrevistas, observação), mapeamento de processos (AS-IS / TO-BE), identificação de regras de negócio. |
| Modelagem Ágil & BDD | Escrita de User Stories com critérios de aceitação no padrão BDD (Given-When-Then / Dado-Quando-Então). |
| Prototipação Web | Estruturação semântica em HTML5, responsividade e estilização em CSS3, interatividade em JavaScript puro (sem frameworks pesados). |
| Extensão & Soft Skills | Comunicação interpessoal, escuta ativa, postura profissional com gestores, mediação de conflitos de informação e prestação de serviço à comunidade. |

## 3. DISTRIBUIÇÃO DOS 15 TEMAS SETORIAIS

Cada grupo trabalhará exclusivamente com o tema atribuído no sorteio:

| Grupo | Setor / Tema | Foco Principal da Investigação |
| --- | --- | --- |
| 01 | Acesso Institucional Perdido | Recuperação de credenciais do Portal Acadêmico, AVA/Moodle, Wi-Fi institucional e e-mail institucional. |
| 02 | Achados e Perdidos | Fluxo de entrega, triagem, catalogação, prazos de custódia e regras de devolução de pertences. |
| 03 | CPA (Comissão Própria de Avaliação) | O que é a CPA, calendários das autoavaliações, impacto dos formulários e devolutivas para o corpo discente. |
| 04 | Estágios | Convênios aceitos, prazos de envio de Termos de Compromisso, relatórios de estágio e estágios não obrigatórios. |
| 05 | Formatura e Colação de Grau | Requisitos para colação, taxas, prazos de integralização, colação solene vs. colação especial em gabinete. |
| 06 | Funcionamento das Dependências | Regras pedagógicas de DP, choques de grade, limites de créditos por semestre, matrícula e custos envolvidos. |
| 07 | Consultas nas Clínicas-Escola | Especialidades atendidas, fluxo de agendamento, critérios de triagem, gratuidades e valores para alunos/comunidade. |
| 08 | Horas Complementares | Tabela de pontuação, categorias de atividades aceitas, limites semestrais e procedimentos de submissão. |
| 09 | Iniciação Científica na FAMINAS | Editais vigentes, bolsas PIBIC/PIBITI, cronograma de submissão de projetos, requisitos do orientador e relatórios. |
| 10 | Matrícula e Renovação de Matrícula | Calendário de rematrícula, ajuste de grade, aditamento de financiamentos (FIES/PROUNI), trancamento e débitos. |
| 11 | Revista Científica da FAMINAS | Linhas editoriais, fluxo de submissão de artigos, normas de formatação e prazos de avaliação por pares. |
| 12 | Apoio Psicopedagógico (NAP) | Modalidades de acolhimento oferecidas, fluxo de agendamento sigiloso, canais de contato e atendimento. |
| 13 | Carteirinha Estudantil (1ª e 2ª via) | Padrão de foto, procedimentos de solicitação, prazos de confecção, valores/taxas e carteirinha digital. |
| 14 | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | Manual de TCC, calendário de entregas, agendamento de bancas avaliadoras e depósito no repositório. |
| 15 | Uso do Complexo Esportivo | Horários livres para estudantes, regras de reserva de quadras, eventos internos e normas de conduta/vestimenta. |

## 4. ROTEIRO DE EXECUÇÃO EM 5 ETAPAS

### ETAPA 1: Elicitação com Usuários Finais (Corpo Discente)

- Ação: Cada grupo deve entrevistar estudantes de diferentes cursos e períodos no campus.

- Objetivo: Identificar o que os alunos pensam que sabem, os mitos existentes, as maiores dúvidas e os pontos de atrito no acesso ao setor.

- Entregável da Etapa: Relatório de Pesquisa de Campo (síntese das dores, gráficos das respostas e 2 Personas representativas).

### ETAPA 2: Elicitação com Stakeholders Institucionais (Setores)

- Ação: Agendar formalmente e conduzir uma entrevista estruturada com o gestor/responsável pelo setor institucional na FAMINAS.

- Objetivo: Mapear o processo oficial, coletar regulamentos, portarias, formulários padrão, prazos reais e taxas aplicáveis.

- Entregável da Etapa: Mapa de Processo Oficial e Termo de Alinhamento com o Responsável do Setor.

### ETAPA 3: Engenharia de Requisitos e Modelagem Ágil

- Ação: Estruturar as informações coletadas nos padrões formais de Engenharia de Software.

- Padrão dos Entregáveis Técnicos:

  - Histórias de Usuário (User Stories): Formato padrão: Como [persona/aluno], eu quero [ação no sistema] para que [benefício alcançado].

  - Matriz de Regras de Negócio (RN): Lista numerada das regras inegociáveis do processo (ex: RN01 - O certificado de horas complementares só será aceito se possuir código de validação digital ou assinatura física).

  - Cenários BDD (Behavior-Driven Development): Critérios de aceitação escritos na sintaxe Dado-Quando-Então para cada fluxo informativo.

### ETAPA 4: Prototipação e Desenvolvimento Web

- Stack Tecnológica Obrigatória: HTML5 Semântico, CSS3 (Responsivo / Mobile-First) e JavaScript Puro (Vanilla JS).

- Restrição Arquitetural: O projeto não exige banco de dados ou backend complexo. O foco é a arquitetura da informação, clareza, usabilidade e navegação.

- Componentes Recomendados na Interface:

  - Seção de Perguntas Frequentes (FAQ interativo com acordeão em JS).

  - Guia Passo a Passo do Processo com linha do tempo visual.

  - Checklist interativo de documentos necessários para o serviço.

  - Seção de Contatos, Locais de Atendimento e Horários de Funcionamento.

  - Busca simples por palavras-chave na página (filtragem via JavaScript).

### ETAPA 5: Homologação e Entrega Final

- Ação: Apresentar o protótipo funcional ao gestor do setor para validar a exatidão das informações.

- Entregável da Etapa:

  - Repositório Git público do projeto com README completo.

  - Protótipo hospedado e acessível via link (GitHub Pages).

  - Ficha de Validação assinada/homologada pelo setor.

## 5. MODELOS E PADRÕES TÉCNICOS DE DOCUMENTAÇÃO

Para padronizar a entrega da Etapa 3, utilizem os formatos abaixo como guia:

### Exemplo de História de Usuário (User Story)

US03 - Consulta a Prazos de Dependência

Como aluno matriculado em regime de dependência,

Eu quero visualizar a data limite para cancelamento ou ajuste da disciplina,

Para que eu não perca o prazo acadêmico e evite cobranças indevidas.

### Exemplo de Regra de Negócio (RN)

RN05 - Limite de Horas Complementares por Categoria

Cursos online sem tutoria não podem ultrapassar o limite de 30% da carga horária total de atividades complementares exigida pela matriz curricular.

### Exemplo de Cenário BDD (Behavior-Driven Development)

Cenário: Verificação de elegibilidade para aproveitamento de certificado

Dado que o estudante acessa a seção de validação de horas complementares

E possui um certificado emitido com carga horária de 40 horas no ano corrente

Quando ele consulta as regras para a categoria "Cursos de Extensão Online"

Então o sistema deve exibir que o aproveitamento máximo por evento desta categoria é de 20 horas

E deve informar que é obrigatório apresentar o certificado contendo link de autenticidade ou QR Code válido.

## 6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA NOTA

A avaliação será distribuída ao longo das entregas conforme a matriz abaixo:

| Etapa | Artefato / Entregável | Critérios de Avaliação | Peso |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Relatório de Elicitação de Campo | Qualidade das entrevistas com discentes (mínimo 10), profundidade das personas e mapeamento do processo com o setor. | 20% |
| M2 | Documento de Requisitos & BDD | Cobertura das User Stories, precisão das Regras de Negócio e rigor na sintaxe dos cenários BDD (Dado-Quando-Então). | 30% |
| M3 | Protótipo Web (Código & Usabilidade) | Semântica do HTML5, design responsivo (CSS3), funcionamento de interações (JS), clareza textual e fidelidade aos dados oficiais. | 35% |
| M4 | Homologação & Apresentação | Parecer do gestor do setor, qualidade do README/Git e clareza da equipe na apresentação final. | 15% |

## 7. CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA EM CAMPO

- Abordagem aos Alunos: Apresentem-se sempre como estudantes de ADS desenvolvendo um projeto institucional de Engenharia de Software. Não tomem mais de 3 a 5 minutos dos colegas durante os intervalos.

- Postura com os Setores: Agendem as conversas com antecedência. Lembrem-se de que os colaboradores estão em seu horário de trabalho. Sejam pontuais, objetivos e registrem todas as respostas por escrito ou áudio autorizado.

- Fidelidade da Informação: Não inventem fluxos nem publiquem informações não confirmadas. Todo dado publicado no protótipo deve ter como base uma normativa oficial ou validação do responsável.